【附件一】

**参加南通中专采购活动廉洁承诺书**

一、为了保证南通中专采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向南通中专工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量、货品供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购中心对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加教育部门集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年月日

**【附件二】**

**法人代表授权书**

江苏省南通中等专业学校：

兹委托 **\* \* \*** 同志参加贵单位组织的询价采购活动(编号：NTZZ2018XJ041001)，全权代表我单位处理有关事宜。

全权代表情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电 话： 传 真：

邮政编码：

单位名称（公章）法定代表人（签字）

年 月 日

（说明：法定代表人参加报价，不用此委托书）

**【附件三】**

**项目具体需求说明**

一、项目基本概况

为配合中德合作技能考试线的设备安装，根据校长室要求，拟对该车间进行内部粉刷见新，暂定粉刷面积680平方米（含需要铲除原涂料并修补约50平方），结算时按实际施工展开面积按实结算。验收要求为合格。

二、投标供应商资格要求（报价人须提供的资料）

（一）询价文件（装订成册，密封并加盖骑缝章）

1. 有效期内的工商营业执照副本及税务登记证复印件（加盖公章）；

2. 法人身份证复印件（加盖公章）；

3. 法人代表授权书（见附件下载）（加盖公章）；

【注】如法人亲自参与投标活动则无需“法人代表授权书”。

4. 廉洁承诺书（见附件下载）（加盖公章）；

5. 售后服务承诺（应响应公告要求）（加盖公章）。

（二）报价单（单独密封并加盖骑缝章）

填写《南通中专询价采购报价单》并加盖公章（见附件下载），报价应包括完成本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料、工具及检测费等)，各供应商应该有足够的专业知识判定完成本项目所需的一切可能费用，并据此报价（开票价），采购方不再支付任何其它费用。

三、付款方式

1.铲除及修补完成并经检查验收后预付合同价的20%。

2.工程竣工验收合格后付至合同价的80%。

3.结算审计后付至审计价的 95 %。

4.质保期满后（两年）无质量问题付清余款。

四、项目要求：

1.技术要求

（1）所有内墙面及顶面清理灰尘，剥离张贴物，局部需要铲除原涂料的部位应铲除清理干净、批灰、打磨、乳胶漆一遍，经检查验收测量办理签证手续后再将所有顶面刷乳胶漆一遍、所有内墙面刷乳胶漆二遍。如采用机械喷涂工艺，则在铲除清理、批灰打磨后统一喷涂一遍乳胶漆。上述每道工序完成后必须经验收合格后才可进行下道工序施工，否则后果自负。无论采用何种措施施工，须保证乳胶漆不露底、不脱灰，否则由中标方自行采取补救措施，费用自行考虑。

（2）所用乳胶漆为内墙乳胶漆，投标人可在多乐士、立邦漆、紫荆花三个品牌中任选一个进行报价，报价表中必须明确品牌，如不明确品牌，则由招标方在这三个品牌中任选。

2.签定合同及进场时间：中标公示三天无异议即签定合同，并进场施工。

3.施工时间：自合同签订之日起5个日历天完成。

4.安全要求：文明施工，施工中的安全由中标方负全部责任。

5.工程质保期：验收合格之日起两年。

五、第一中标候选人的确定

报价最低者为中标候选人。但如果评标小组认为中标候选人的报价仍不合理时，有权取消本次询价，无息退还所有保证金。

六、验收要求：在接到承包商以书面形式提出验收申请后，在3个工作日内及时组织相关人员验收，并出具验收报告，作为支付工程款的依据。承包商提出申请时必须将竣工面积计算书一并提供。

七、其他要求：

1.投标供应商递交投标文件时缴纳投标保证金500元，开标结束未成交者无息全额退还，如中标候选人放弃资格，其投标保证金不予返还。

2.中标方签订合同时500元人民币的投标保证金转为安全施工及履约保证金（**总额2000元，须补缴1500元**），按规定工期施工结束未发生安全事故并验收合格则全额无息退还。

3.材料由施工方采购，必须通过正规途径购买，并可以验证产品真伪。材料一次性进场。进场前须进行核验，得到校方认可。施工方提出验收申请前必须提供说明本次工程所使用的产品为正品的工程资料。

4.报价中含直接费、间接费、利润、税金等一切费用，结算时综合单价不变，按实际完成的工作量（展开面积）调整工程总价。

5.本工程费用如超过1万元，必须经审计机关或审计机关认可的中介机构审计后方可办理工程结算或竣工决算手续，如在1万元以内，则由学校组织人员进行结算审核。

6.本工程如费用超过1万元，应按下列规定支付审计费用：

（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同） ；

（2）单项工程核减率在8%---10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%;

（3）单项工程核减率在5%---8%（含8%）之间的，其审计费用由建设单位承担80%，施工单位承担20%;

（4）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

**【附件四】**

**江苏省南通中等专业学校**

**中德合作技能考试车间涂料项目报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报价内容** | **报价数量** | **综合单价**  **（元/平方）** | **合价**  **（元）** |
| **1** | 顶面：除尘、清洁、刷内墙乳胶漆一遍或喷内墙乳胶漆一遍 | 280平方 |  |  |
| **2** | 墙面：除尘、清洁、刷内墙乳胶漆二遍或喷内墙乳胶漆一遍 | 350平方 |  |  |
| **3** | 剥落起皮的部位：铲除原涂料、清理干净，批腻子、打磨，刷二遍乳胶漆或喷一遍乳胶漆 | 50平方 |  |  |
| **说明** | （1）我公司响应询价文件的要求；  （2）本项目的报价（开票价）为人民币（大写） （¥ 元） 。  （3）我方施工拟采用 （喷或刷）的工艺施工，选用外墙乳胶漆品牌为 。 | | | |

**报价单位 （盖章）**

**法人代表**

**联系电话**

**报价日期**